PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 244/2023

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.898.487/0001-64, sita a Rua Silveira Martins, 163, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor Ivelton Mateus Zardo, brasileiro, solteiro, portador da Identidade Civil nº 8090448245, expedida pela SJS/RS,  inscrito no CPF/MF sob nº 015.188.930-90, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro a empresa MOCCELLIN METALÚRGICA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 45.421.505/0001-68, com sede na Rua Julieta Sassi Dreher, n° 863,  Bairro São João, CEP 95.707-304, em Bento Gonçalves/RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor Airto Moccellin, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Identidade nº 1043618261, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 560.587.990-15 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo de vontades, aditar o Contrato supra referido.

Considerando os termos do Contrato nº 244/2023, firmado entre as partes em 06 de novembro de 2023, que regulamentou a licitação modalidade Dispensa de Licitação nº 175/2023, constituído através do Protocolo Administrativo nº 911/2023, e, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, resolvem firmar o presente Termo Aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

O presente termo tem por finalidade efetuar a prorrogação de prazo do Contrato acima mencionado, pelo período de 30(trinta) dias, a contar de 14/11/2023 a 13/12/2023, de acordo com a justificativa acostada ao processo licitatório.

Cláusula Segunda:

As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas, devendo ser cumpridas pelas partes contratantes, em todos os seus termos.

Estando assim, certos e ajustados, firmam o presente instrumento aditivo contratual, exarado em duas (02) vias de igual teor e forma, composto por uma (01) lauda, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nominadas, com o visto da Assessoria Jurídica do Município para que seja bom firme, valioso e surta seus legais efeitos.

Cotiporã (RS), 13 de novembro de 2023

.

CONTRATANTE – Município de Cotiporã                                       CONTRATADA - MOCCELLIN METALÚRGICA LTDA ME

Ivelton Mateus Zardo                                                                        Airto Moccellin

Prefeito Municipal                                                                               Sócio Proprietário

Testemunhas:

#### Joana Inês Citolin Zanovello                                          Lilian Zechin                                                 Assessoria Jurídica do Município CPF/MF nº: 018.029.360-22                                             CPF/MF nº: 968.907.890-91                                                 de Cotiporã