PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2024

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.898.487/0001-64, sita a Rua Silveira Martins, 163, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Senhor Ivelton Mateus Zardo, brasileiro, solteiro, portador da Identidade nº 8090448245 emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 015.188.930-90 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro a empresa NEORS ENERGIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 22.153.474/0001-06, CRT/RS 1761810/2024, com sede na Rua Silveira Martins, n° 328, Sala 02,  Bairro Centro em Erechim/RS, CEP nº 99.700-092, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Senhor Robson Alexandre Machado, brasileiro, solteiro, portador da Identidade nº 2095367518, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 019.007.050-10, CRT/RS sob nº 1724324/2024, resolvem de comum acordo de vontades, aditar o Contrato supra referido.

Considerando os termos do Contrato nº 124/24, firmado entre as partes em 10 de abril de 2024, que regulamentou a licitação na modalidade Dispensa de Licitação  nº 090/2024, constituída através do Protocolo Administrativo nº 235/2024, e, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, resolvem firmar o presente Termo Aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

O presente Termo tem por finalidade prorrogar o prazo do Contrato acima mencionado, conforme prevê a cláusula terceira, pelo período de até 40(quarenta) dias a contar de  01/05/2024 à 09/06/2024 conforme justificativa acostada ao processo licitatório.

Cláusula Segunda:

As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas, devendo ser cumpridas pelas partes contratantes, em todos os seus termos.

Estando assim, certos e ajustados, firmam o presente instrumento aditivo contratual, exarado em duas (02) vias de igual teor e forma, composto por uma (01) lauda, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nominadas, com o visto da Assessoria Jurídica do Município para que seja bom firme, valioso e surta seus legais efeitos.

Cotiporã (RS), 29 de abril de 2024

CONTRATANTE – Município de Cotiporã	                                       CONTRATADA – NEORS ENERGIA LTDA ME

Ivelton Mateus Zardo				                                        Robson Alexandre Machado

Prefeito	                                                                                              Sócio Proprietário

Testemunhas:

Valdir Falcade	                                            Thomas Franco Tres 	                                      Assessoria Jurídica do Município

CPF/MF nº: 592.179.520-87	                      CPF/MF nº: 027.548.930-24                                                          de Cotiporã