PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.898.487/0001-64, sita a Rua Silveira Martins, 163, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Senhor Ivelton Mateus Zardo, brasileiro, solteiro, portador da Identidade nº 8090448245 emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 015.188.930-90 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro a empresa FONTANA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 40.152.678/0001-04, com sede na Avenida Venancio Aires, n° 140, Sala 401,  Bairro Cidade Baixa em Porto Alegre/RS, CEP nº 90.040-190, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Senhor Lucas Brandt Ribeiro, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Identidade nº 110665969, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 110.491.787-42, resolvem de comum acordo de vontades, aditar o Contrato supra referido.

Considerando os termos do Contrato nº 212/24, firmado entre as partes em 19 de junho de 2024, que regulamentou a licitação na modalidade Dispensa de Licitação  nº 142/2024, constituída através do Protocolo Administrativo nº 557/2024, e, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, resolvem firmar o presente Termo Aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

O presente Termo tem por finalidade prorrogar o prazo do Contrato acima mencionado, conforme prevê a cláusula terceira, pelo período de até 20(vinte) dias a contar de  10/07/2024 à 29/07/2024 conforme justificativa acostada ao processo licitatório.

Cláusula Segunda:

As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas, devendo ser cumpridas pelas partes contratantes, em todos os seus termos.

Estando assim, certos e ajustados, firmam o presente instrumento aditivo contratual, exarado em duas (02) vias de igual teor e forma, composto por uma (01) lauda, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nominadas, com o visto da Assessoria Jurídica do Município para que seja bom firme, valioso e surta seus legais efeitos.

Cotiporã (RS), 09 de julho de 2024

CONTRATANTE – Município de Cotiporã                         	CONTRATADA – FONTANA ENGENHARIA LTDA

Ivelton Mateus Zardo					                Lucas Brandt Ribeiro

Prefeito				                               Sócio Administrador

Testemunhas:

#### Valdir Falcade	                                 Lenita Zanovello Tomazi	                                      Assessoria Jurídica do Município

CPF/MF nº: 592.179.520-87                  CPF/MF nº 003.969.520-46                                                            de Cotiporã